UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERÍA

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Sistema Web para la Modernización Digital y Trazabilidad Logística de Exportaciones en Nodiex del Perú S.A.C.

Curso: Gestión de Proyectos

Docente: Dr. Matha Paredes Vignola

Integrantes:

Carbajal Vargas, Andre Alejandro (2023077287)

Llanos Niño, Vincenzo Rafael (2023076797)

Yupa Gomez, Fatima Sofia  (2023076618)

Zapana Murillo, Kiara Holly (2023077087)

Tacna – Perú

2026

# Sistema Web para la Modernización Digital y Trazabilidad Logística de Exportaciones en Nodiex del Perú S.A.C.

# Informe de Factibilidad

# Versión 1.0

| CONTROL DE VERSIONES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo |
| 1.0 | KHZM / FSYP | VRLN / AACV | KHZM / AACV | 14/05/2026 | V1.0 |

ÍNDICE GENERAL

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	4

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO	4

1.2. DURACIÓN DEL PROYECTO	4

1.3. DESCRIPCIÓN	4

1.4. OBJETIVOS	4

1.4.1. OBJETIVO GENERAL	4

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	4

2. RIESGOS	5

3. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL	6

3.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	6

3.2. CONSIDERACIONES DE HARDWARE Y SOFTWARE	7

4. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD	9

4.1. FACTIBILIDAD TÉCNICA	9

4.2. FACTIBILIDAD ECONÓMICA	10

4.3. FACTIBILIDAD OPERATIVA	14

4.4. FACTIBILIDAD LEGAL	15

4.5. FACTIBILIDAD SOCIAL	15

4.6. FACTIBILIDAD AMBIENTAL	16

5. ANÁLISIS FINANCIERO	17

5.1. JUSTIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN	17

5.2. BENEFICIOS DEL PROYECTO	17

5.2.1. BENEFICIOS TANGIBLES	17

5.2.2. BENEFICIOS INTANGIBLES	18

5.3. TABLA DE EGRESOS OPERATIVOS ANUALES	18

5.4. TABLA DE INGRESOS ANUALES	19

5.5. MATRIZ DEL FLUJO DE CAJA NETO	19

5.6. CRITERIOS DE INVERSIÓN	20

5.6.1. VALOR ACTUAL NETO (VAN)	20

5.6.2. TASA INTERNA DE RETORNO	20

5.6.3. RELACIÓN BENEFICIO/COSTO (B/C)	21

6. CONCLUSIONES	21

# DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

## NOMBRE DEL PROYECTO

Sistema Web para la Modernización Digital y Trazabilidad Logística de Exportaciones en Nodiex del Perú S.A.C.

## DURACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto tiene una duración establecida de 10 semanas, iniciando el 09 de abril y concluyendo el 24 de junio.

## DESCRIPCIÓN

El proyecto consiste en el desarrollo e implementación de un sistema web dinámico y escalable enfocado en la modernización digital y la trazabilidad logística de exportaciones para la empresa NODIEX DEL PERÚ S.A.C. La iniciativa busca transformar la infraestructura tecnológica de la empresa mediante la automatización del seguimiento de cargamentos internacionales y la centralización de la información comercial en tiempo real. Su importancia radica en la mitigación de la incertidumbre del cliente extranjero B2B (Business-to-Business), la optimización de los tiempos de respuesta y la proyección de una imagen corporativa competitiva bajo estándares globales de agroexportación.

## OBJETIVOS

### OBJETIVO GENERAL

Implementar un sistema web de trazabilidad logística y modernización digital para optimizar la eficiencia operativa, agilizar los tiempos de distribución y fortalecer las relaciones comerciales electrónicas B2B de la empresa NODIEX DEL PERÚ S.A.C. en el mercado internacional.

### OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Automatización del Seguimiento

Desarrollar un módulo de tracking logístico basado en códigos únicos y opacos que permita a los clientes internacionales consultar en tiempo real el estado y ubicación de sus despachos sin requerir autenticación.

- Gobernanza y Autonomía Digital

Implementar un panel administrativo intuitivo que facilite la gestión autónoma del catálogo de productos y la publicación de certificaciones oficiales en tres idiomas (Español, Inglés y Portugués).

- Optimización Operativa

Sincronizar el flujo logístico comercial adaptando las unidades de medida a estándares internacionales de exportación (Toneladas Métricas y contenedores de 20' y 40') bajo soporte multimoneda (PEN, USD, EUR).

- Seguridad y Control de Accesos

Diseñar un sistema de roles y permisos mediante el uso de JSON Web Tokens (JWT) y cifrado seguro para salvaguardar la integridad de la información corporativa.

# RIESGOS

| Código | Riesgo identificado | Impacto/Descripción | Mitigación Propuesta |
| --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Resistencia al cambio y curva de aprendizaje | El personal administrativo habituado a flujos tradicionales por correo, podría demorar en adoptar el panel de administración | Provisión de manuales de usuario y sesiones guiadas de capacitación técnica pre-despliegue |
| R-02 | Cuellos de botella en traducciones técnicas | Retrasos en el cronograma debido a la demora en la obtención de descripciones precisas del catálogo en inglés y portugués | Carga inicial del catálogo en español y habilitación incremental de los módulos de idioma conforme se validen las traducciones |
| R-03 | Vulnerabilidad por fuerza bruta en el endpoint de tracking | Intentos automatizados de consultas de códigos externos para exponer información confidencial de los envíos | Implementación de políticas estrictas de rate limiting y restricción de peticiones sospechosas en el backend |
| R-04 | Errores en la configuración manual de variables de exportación | Inconsistencias en precios por contenedor o divisas que confundan al comprador internacional | Validación de campos a nivel de interfaz de usuario antes de confirmar registros en la base de datos |

# ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL

## PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Nodiex del Perú S.A.C. enfrenta dos problemáticas críticas e interrelacionadas que limitan su crecimiento en el mercado agroexportador internacional: una presencia web incompleta y obsoleta que no refleja la capacidad exportadora de la empresa, y una deficiente trazabilidad logística que genera desconfianza y pérdida de clientes internacionales B2B.

En primer lugar, el sitio web actual de la empresa, desarrollado sobre archivos PHP estáticos, presenta una infraestructura incompleta que no satisface las exigencias del comprador internacional moderno: carece de catálogo de productos con precios por contenedor en divisas internacionales (USD, EUR), no publica las certificaciones oficiales de calidad (SENASA, BRC, ISO, BASC) y no cuenta con contenido en inglés ni portugués. Esta limitación impide directamente que NODIEX capte nuevos clientes B2B en mercados de habla inglesa y portuguesa, posicionándose en desventaja frente a competidores globales con presencias digitales consolidadas.

En segundo lugar, el seguimiento de los cargamentos se gestiona de forma completamente reactiva a través de llamadas telefónicas, mensajes y correos electrónicos dispersos, lo que satura al personal administrativo y resta transparencia al comprador extranjero. Según registros documentados de la empresa, el tiempo promedio invertido en responder una consulta de estado de contenedor asciende a 45 minutos por interacción, costo operativo que se multiplica con cada despacho activo. Esta situación ha generado quejas formales registradas por parte de clientes internacionales, derivando en pérdida de confianza y abandono de relaciones comerciales.

Sin una plataforma que centralice y automatice el tracking logístico, el negocio experimenta costos operativos innecesariamente altos y un riesgo creciente en su sostenibilidad comercial a largo plazo.

## CONSIDERACIONES DE HARDWARE Y SOFTWARE

Para solucionar las problemáticas descritas y garantizar un despliegue ágil orientado a la exportación, el proyecto adoptará un enfoque Cloud-Native (nativo en la nube). Esto elimina la necesidad de adquirir o mantener servidores físicos en las instalaciones de la empresa.

- Hardware requerido

| Recurso | Uso principal | Característica recomendada |
| --- | --- | --- |
| Servidor de Base de Datos (Cloud) | Alojamiento del esquema relacional y datos de pedidos B2B | CPU 2–4 vCores, 4–8 GB RAM, 80–120 GB SSD (Gestionado por proveedor Cloud) |
| Servidor de Despliegue (Edge) | Publicación del frontend web y ejecución de API Serverless | CDN Global (Vercel Edge Network) para baja latencia internacional |
| Dispositivos Cliente | Acceso a la plataforma administrativa y al portal de tracking | Smartphone, Tablet o PC estándar |

- Software requerido

| Tipo | Herramienta o Tecnología | Función |
| --- | --- | --- |
| Entorno Servidor | Linux (Alpine / Ubuntu en Cloud) | Sistema operativo base para contenedores de producción |
| Backend | Node.js 20+ LTS / Next.js Route Handlers | Lógica de negocio comercial y endpoints de la API REST |
| Frontend | React 18 / Next.js 14+ | Interfaz web responsiva, dinámica y multi idioma. |
| Base de Datos | PostgreSQL 15+ | Gestión de información relacional (Catálogo, Precios, Pedidos) |
| Hosting / Infraestructura | Vercel | Despliegue escalable y automatizado |
| Control de versiones | Git + GitHub | Flujo colaborativo de desarrollo de software |
| Seguridad | SSL/TLS, cifrado y autenticación JWT | Protección de datos y control de accesos al panel administrativo |
| Servicios adicionales | Nodemailer / Resend | Envío de correos automáticos (notificaciones de tracking B2B) |

Estas herramientas permitirán asegurar soporte a gran volumen de usuarios, escalabilidad, seguridad y continuidad operativa, elementos fundamentales para la sostenibilidad tecnológica del proyecto.

# ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

## FACTIBILIDAD TÉCNICA

El proyecto sí es técnicamente factible. El equipo de desarrollo cuenta con las competencias necesarias y el stack propuesto (Next.js y PostgreSQL) utiliza estándares ampliamente documentados de libre distribución.

Por el lado de la organización, la empresa NODIEX DEL PERÚ S.A.C. dispone del equipamiento físico necesario (laptops de oficina y conectividad estable a internet) para que el personal ejecute la plataforma administrativa y controle el sistema sin inconvenientes operativos.

Con respecto a la infraestructura de red y alojamiento, la gerencia de la empresa ha manifestado formalmente la disponibilidad presupuestaria requerida para financiar anualmente la contratación de servicios de servidores VPS y dominios en la nube indispensables para mantener la continuidad, escalabilidad y despliegue del software en producción. Esto descarta la necesidad de adquisición o mantenimiento de infraestructuras de servidores locales complejos dentro de la planta.

## FACTIBILIDAD ECONÓMICA

El propósito de este estudio es determinar si los beneficios económicos generados por la implementación del sistema web superan los costos totales asociados a su diseño, construcción y despliegue. El análisis demuestra que la institución no requiere invertir en infraestructura física local (servidores), centrando el presupuesto en el talento humano y el aprovisionamiento de servicios en la nube.

- COSTOS GENERALES

| Descripción / Recurso | Cantidad | Costo Unitario | Costo Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Servicios de Conectividad (Internet de alta velocidad) | 2 meses | S/100.00 | S/ 200.00 |
| Útiles de oficina, papelería y materiales de escritorio | Global | S/50.00 | S/ 50.00 |
| Consumo de energía eléctrica | 2 meses | S/50.00 | S/100.00 |
| TOTAL COSTOS GENERALES |  |  | S/350.00 |

- COSTOS OPERATIVOS DURANTE EL DESARROLLO

| Concepto | Frecuencia | Costo | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Coordinación logística y transporte local para reuniones presenciales | Mensual | S/0.00 | S/0.00 |
| Licencias de entornos de desarrollo integrados (IDEs Open-Source) | Única | S/0.00 | S/0.00 |
| TOTAL COSTOS OPERATIVOS DE DESARROLLO |  |  | S/0.00 |

- COSTOS DEL AMBIENTE

| Recurso / Servicio | Proveedor | Descripción | Costo (S/) |
| --- | --- | --- | --- |
| Configuración inicial Cloud | AWS/Vercel | Setup de entornos integrados y pipelines automáticos | S/ 350.00 |
| TOTAL COSTOS DEL AMBIENTE |  |  | S/ 350.00 |

- COSTOS DE PERSONAL

| Rol | Personal | Asignación Mensual | Pago Total Proyecto (S/) |
| --- | --- | --- | --- |
| Desarrollador Full-Stack | Andre Alejandro Carbajal Vargas | S/ 1,250.00 | S/ 2,500.00 |
| Desarrolladora Frontend | Kiara Holly Zapana Murillo | S/ 1,250.00 | S/ 2,500.00 |
| Desarrollador Backend / QA | Vincenzo Rafael Llanos Niño | S/ 1,250.00 | S/ 2,500.00 |
| Especialista en BD y Documentación | Fátima Sofía Yupa Gómez | S/ 1,250.00 | S/ 2,500.00 |
| TOTAL COSTO DE PERSONAL |  |  | S/ 10,000.00 |

- COSTOS TOTALES DEL DESARROLLO DEL SISTEMA

A continuación, se consolida el presupuesto de inversión inicial del proyecto necesario para completar con éxito todas las actividades planificadas.

| Componente de Inversión | Monto Subtotal |
| --- | --- |
| Costos Generales (A) | S/350.00 |
| Costos Operativos durante el Desarrollo (B) | S/0.00 |
| Costos del Ambiente (C) | S/350.00 |
| Costos de Personal (D) | S/10,000.00 |
| INVERSIÓN TOTAL DE DESARROLLO (AÑO 0) | S/10,700.00 |

## FACTIBILIDAD OPERATIVA

La factibilidad operativa de la modernización de Nodiex es completamente viable. El sistema reemplaza de manera definitiva los procesos manuales y la edición directa sobre archivos PHP estáticos por un Panel de Administración intuitivo que no requiere conocimientos avanzados de programación.

El módulo de Order Tracking se acopla de forma directa al flujo comercial actual de la empresa: una vez que el pedido internacional es negociado de forma externa, el administrador del sistema registra el envío en el panel, generando de forma automática el código de seguimiento cifrado para el cliente internacional. Con esto, el impacto en los usuarios finales (compradores extranjeros B2B) es sumamente positivo, pues reduce el tiempo promedio de consulta sobre el estado de su contenedor de 45 minutos de interacción por llamadas y correos dispersos, a una consulta instantánea de menos de 10 segundos en la web. La entrega de manuales técnicos de usuario y las sesiones de capacitación garantizan que el equipo administrativo adquiera autonomía operativa total desde el primer día de despliegue.

Lista de Interesados:

- Gerencia General (Nodiex del Perú S.A.C.): Patrocinador principal, encargado de evaluar el retorno financiero y la expansión en mercados externos.

- Personal Administrativo / Comercial: Usuarios directos del panel, responsables de actualizar el catálogo y alimentar el estado de la carga logística.

- Clientes B2B Internacionales: Compradores finales ubicados en el extranjero que consumen el servicio automatizado de tracking logístico.

- Equipo Consultor / Desarrollador: Estudiantes encargados del diseño, codificación e implementación de la solución tecnológica.

## FACTIBILIDAD LEGAL

El proyecto se alinea estrictamente con el marco normativo peruano, respetando la Ley N.° 29733 (Ley de Protección de Datos Personales). El sistema garantiza que la información recolectada de los clientes B2B se realice bajo consentimiento expreso y se gestione de forma segura mediante JSON Web Tokens (JWT) y cifrado bcrypt para credenciales administrativas.

Al ser una plataforma informativa y de seguimiento, el proyecto evita conflictos legales transaccionales complejos, cumpliendo con la transparencia informativa requerida para exportaciones nacionales e internacionales.

En cuanto a la titularidad del sistema, el equipo desarrollador conservará la propiedad intelectual y los derechos patrimoniales sobre el código fuente del software. Para su operación, se otorgará a la empresa Nodiex del Peru S.A.C. una licencia de uso corporativa, la cual le permitirá utilizar la plataforma para sus fines comerciales. Por su parte, la propiedad de las bases de datos, información de clientes, activos digitales y el catálogo de productos se mantendrá bajo el control total y exclusivo de Nodiex del Peru S.A.C.

Adicionalmente, se establecerá un acuerdo comercial donde el equipo desarrollador brindará a la empresa un servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con periodicidad anual, garantizando así la actualización, seguridad y el correcto funcionamiento del sistema a largo plazo.

## FACTIBILIDAD SOCIAL

El proyecto genera un impacto positivo en la imagen corporativa de Tacna hacia el exterior. Al centralizar y verificar las certificaciones (SENASA, BRC, ISO) en una sección pública dedicada, se fortalece la confianza con los importadores internacionales, promoviendo la exportación de productos regionales de alta calidad. Internamente, reduce la brecha digital de la empresa familiar, profesionalizando la comunicación con el cliente mediante notificaciones automáticas y una presencia web multilingüe en español, inglés y portugués.

Entre sus beneficios sociales destacan:

- Fortalecimiento de las relaciones comerciales internacionales, al brindar transparencia y confianza al importador extranjero mediante certificaciones públicas y tracking automatizado.

- Profesionalización de la empresa familiar agroexportadora, reduciendo la brecha digital interna y modernizando la gestión de pedidos y comunicación con el cliente.

- Posicionamiento de los productos agrícolas de la región de Tacna en mercados internacionales, contribuyendo al desarrollo económico local mediante la exportación formal y certificada.

Este proyecto también fomenta la digitalización de la comunidad, acercando a negocios pequeños y medianos a herramientas tecnológicas que antes no estaban a su alcance. La aceptación social esperada es alta, ya que la plataforma responde a una necesidad real y actual, especialmente en ciudades donde la información comercial no se encuentra centralizada.

## FACTIBILIDAD AMBIENTAL

La factibilidad ambiental es igualmente viable, debido a que el sistema no genera residuos físicos ni emisiones contaminantes. Su naturaleza digital evita el uso de materiales impresos como volantes, catálogos, afiches u otros medios de publicidad tradicional que contribuyen al consumo de papel y eventual contaminación.

Además, al fomentar herramientas digitales, el proyecto se alinea con políticas modernas de sostenibilidad y buenas prácticas ecológicas, promoviendo indirectamente hábitos responsables en la comunidad y en los negocios afiliados.

# ANÁLISIS FINANCIERO

## JUSTIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN

El desembolso de la inversión se justifica estratégicamente por la urgente necesidad de NODIEX de mitigar las pérdidas comerciales derivadas de una infraestructura web obsoleta que carece de tracción multiidioma y trazabilidad logística en tiempo real, lo que limita su capacidad de respuesta y competitividad internacional.

- Necesidad del Negocio Identificada: El sitio actual limita directamente la capacidad de NODIEX de captar clientes internacionales, pues no ofrece información en inglés ni portugués, no tiene precios por contenedor visibles y no permite al cliente conocer el estado de su pedido sin contactar a la empresa.

- Inversión Controlada: Al utilizar tecnologías gratuitas u open-source (Next.js, PostgreSQL, Tailwind CSS) y servicios cloud con planes gratuitos en la fase inicial, el costo de desarrollo se minimiza sin comprometer la calidad técnica.

- Retorno por Eficiencia Operativa: El sistema elimina la necesidad de comunicaciones manuales de seguimiento de pedidos, ahorrando horas de trabajo del equipo por pedido gestionado.

## BENEFICIOS DEL PROYECTO

### BENEFICIOS TANGIBLES

- Ahorro Operativo por Tracking Automatizado: Reducción comprobada del 60% en el tiempo empleado por el personal administrativo en responder correos de seguimiento. Evaluando 2 horas semanales ahorradas a un costo base de S/ 25.00 la hora por las 52 semanas del año, se genera un beneficio directo de S/ 2,600.00 anuales.

- Expansión Comercial por Canal Multiidioma (EN/PT): Estimación sumamente conservadora derivada de la captación de nuevos compradores B2B internacionales gracias al catálogo indexado en inglés y portugués, proyectando un incremento mínimo neto de S/ 15,000.00 anuales.

- Ahorro en Materiales Publicitarios Tradicionales: Eliminación total de la necesidad de diseñar e imprimir catálogos o folletos físicos para ferias y envíos postales internacionales, lo que representa un ahorro de S/ 500.00 anuales.

TOTAL BENEFICIOS TANGIBLES ANUALES (INGRESOS): S/ 18,100.00

### BENEFICIOS INTANGIBLES

- Reputación e Imagen Corporativa: Proyección internacional de una marca moderna y competitiva alineada con los requerimientos logísticos de la globalización agroexportadora.

- Fidelización y Confianza: Mayor transparencia y seguridad hacia el importador al visibilizar los certificados oficiales de calidad (SENASA, BRC, ISO, BASC) directamente vinculados a sus pedidos.

- Gobernanza y Control: Centralización de la data histórica de despachos, agilizando la toma de decisiones gerenciales con bases informativas sólidas.

## TABLA DE EGRESOS OPERATIVOS ANUALES

| Elemento Operativo | Proveedor | Frecuencia | Costo Anualizado |
| --- | --- | --- | --- |
| Servidor VPS Cloud | Elástika | Anual | S/200.00 |
| Mantenimiento Técnico Preventivo y Parches | Equipo Desarrollador | Anual | S/1,500.00 |
| Hosting Frontend y CDN Global | Vercel | Anual | S/0.00 |
| Renovación de Dominios Corporativos | Registrador | Anual | S/110.00 |
| TOTAL DE EGRESOS OPERATIVOS ANUALES |  |  | S/1,810.00 |

## TABLA DE INGRESOS ANUALES

| Origen del Beneficio Tangible | Tipo de impacto | Valor Anual |
| --- | --- | --- |
| Automatización del tracking comercial | Ahorro en planilla | S/2,600.00 |
| Penetración de mercado internacional | Incremento neto en ventas | S/15,000.00 |
| Digitalización de catálogos e información | Eliminación de impresiones de papel | S/500.00 |
| TOTAL DE INGRESOS OPERATIVOS ANUALES |  | S/18,100.00 |

## MATRIZ DEL FLUJO DE CAJA NETO

Se presenta la matriz de flujos descontados utilizando un Costo de Oportunidad del Capital (COK) del 9%:

| Estructura Financiera | Periodo 0 (Inversión) | Año 1 | Año 2 | Año 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ingresos Totales | S/0.00 | S/18,100 | S/18,100 | S/18,100 |
| Egresos Totales | (S/10,700.00) | (S/1,810) | (S/1,810) | (S/1,810) |
| Flujo Neto de Efectivo | (S/10,700.00) | S/16,290.00 | S/16,290.00 | S/16,290.00 |
| Factor de Descuento (COK = 9%) | 1.0000 | 1(1+0.09) = 0.9174 | 1(1+0.09)2 = 0.8417 | 1(1+0.09)3 = 0.7722 |
| Flujo de Efectivo Actualizado | (S/10,700.00) | S/14,944.44 | S/13,711.30 | S/12,579.14 |

## CRITERIOS DE INVERSIÓN

### VALOR ACTUAL NETO (VAN)

El VAN representa el valor actual de los beneficios netos que genera el proyecto descontando la inversión inicial. Su fórmula matemática es:

VAN = -I0+t=1nFNEt(1+COK)t

Reemplazando los datos reales y actualizados de la matriz:

VAN = -10,700.00 + 14,944.44 + 13,711.30 + 12,579.14

VAN = S/ 30,534.88

### TASA INTERNA DE RETORNO

La TIR indica la rentabilidad promedio anual que genera el capital invertido dentro del proyecto, calculándose al igualar el VAN a cero (VAN = 0):

0=−10,700+16,290(1+TIR)1+16,290(1+TIR)2+16,290(1+TIR)3

Efectuando la resolución numérica y financiera por iteración:

TIR≈139.14% anual

Criterio de Decisión: Debido a que la TIR (139.14\%) > COK (9%), la rentabilidad interna del proyecto supera masivamente la rentabilidad de dejar el dinero en un depósito a plazo fijo en una entidad bancaria, catalogándolo como una inversión de alta tasa atractiva y de bajo riesgo.

### RELACIÓN BENEFICIO/COSTO (B/C)

Mide el índice de rentabilidad real por cada sol invertido directamente en la iniciativa, dividiendo el Valor Actual de los flujos de netos entre la inversión del proyecto:

B/C = t=1nFNEt(1+COK)tI0

B/C=14.944.44 + 13,711.30 + 12,579.1410,700.00= 41,234.8810,700.00

B/C = 3.85

Criterio de Decisión: Al ser el B/C > 1, el proyecto es altamente rentable y se acepta. La interpretación exacta dicta que por cada sol (S/ 1.00) invertido en el desarrollo del sistema web, Nodiex recuperará su inversión y obtendrá una ganancia neta adicional de S/ 2.85 en beneficios.

# CONCLUSIONES

El análisis integral de factibilidad ejecutado para el proyecto de Modernización Digital y Trazabilidad Logística de Exportaciones de NODIEX DEL PERÚ S.A.C. permite concluir de forma categórica que la iniciativa es completamente viable y altamente recomendable para su ejecución inmediata.

- Factibilidad Técnica: El proyecto es técnicamente factible debido a que el stack de libre distribución propuesto (Next.js, React y PostgreSQL) se adecúa de forma nativa a la infraestructura física existente de la empresa (laptops administrativas y conectividad básica). Se elimina la necesidad de comprar servidores locales complejos gracias a un despliegue nativo en la nube, cuyo costo de mantenimiento anual se encuentra formalmente respaldado por el presupuesto de la gerencia general.

- Factibilidad Económica y Financiera: Los indicadores financieros demuestran una rentabilidad sobresaliente y un retorno de inversión de recuperación acelerada. Con una inversión de desarrollo controlada de S/ 10,700.00, el proyecto genera un Valor Actual Neto (VAN) positivo de S/ 30,534.88, una Tasa Interna de Retorno (TIR) del 139.14% (muy superior al COK del 9%) y una relación Beneficio/Costo de 3.85, confirmando que la rentabilidad financiera es indiscutible.

- Factibilidad Operativa, Legal y Social: El sistema elimina las barreras de fricción operativa mediante un panel de administración dinámico y autónomo. Cumple estrictamente con la legislación nacional (Ley N.° 29733 de Protección de Datos Personales) al resguardar la identidad de los accesos B2B, y promueve un impacto socio-ambiental de "Cero Papel" a través de la digitalización de procesos de tracking. Finalmente, posiciona los productos premium de la región de Tacna bajo estándares globales competitivos multilingües (Español, Inglés y Portugués).